CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |
| --- | --- |

## LOCAL: RUBENS DE ALMEIDA FRANÇOSO E RUA BATISTA ANDREOTTI

## DATA: 04/05/2016.

| Item | Descrição dos Serviços | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recapeamento asfáltico | 175.000,00 | 175.000,00 | 137.416,94 | / | 487.416,94 |
| 2 | Pavimento asfáltico | / | / | 37.583,06 | 175.630,22 | 213.213,28 |
|  | TOTAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.630,22 | 700.630,22 |
|  | TOTAL ACUMULADO | 1750.000,00 | 350.000,00 | 525.000,00 | 700.630,22 | 700.630,22 |

EVERTON OCTAVIANI                                           ENGª ANDREIA MAIA DE ALMEIDA LARA

Prefeito Municipal                                                          Secretaria de Planejamento